Informe Semanal de Avance

Semana 3  |  23 de junio — 27 de junio de 2026

Estado por modulo

| # | Modulo | Dias est. | Estado | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura tecnica | 4d | Completado | Hilt, Retrofit, Room, Navigation, manejo de errores, arquitectura modular. |
| 02 | Design System Base | 5d | Completado | Tema visual completo. 40+ componentes con prefijo Oficios*. |
| 03 | Auth / Onboarding + Identidad | 9d | Completado | Login, registro, JWT, onboarding cliente y proveedor, carga de DNI. |
| 04 | Home / Busqueda | 5d | Pendiente | Proximo modulo a iniciar. |
| 05 | Ficha del trabajador | 4d | Pendiente |  |
| 06 | Pedidos y contratacion | 11d | Pendiente | Modulo mas complejo del proyecto. |
| 07 | Perfil del trabajador (edicion) | 7d | Pendiente |  |
| 08 | Agenda / Calendario | 8d | Pendiente | Riesgo alto — componente custom. |
| 09 | Mapas / Ubicacion | 4d | Pendiente |  |
| 10 | Push Notifications | 3d | Pendiente |  |

| Esta semana se completo | Proxima semana se planifica |
| --- | --- |
| - Flujo completo Login - Onboarding - Home funcional para cliente y proveedor. - Validacion y correcciones del flujo de registro y perfil del proveedor. - Documentacion tecnica y ajuste de estimacion. | - M04 — Home: pantalla principal con feed de trabajadores y categorias. - M04 — Buscador con filtros (especialidad, zona, disponibilidad). - M05 — Inicio de la ficha del trabajador. |

Bloqueos y observaciones

Sin bloqueos activos esta semana.