Log de Desarrollo Diario  —  Oficios Formosa Android

Documento de uso personal. Completar al cierre de cada jornada. Las filas amarillas son días pendientes de completar.

Junio 2026

| Fecha | Módulo / Área | ¿Qué hice hoy? | Decisiones / Notas | Bloqueos / Mañana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jue 29/05 | M10 — Infraestructura | Inicio del proyecto. Setup base: módulos Gradle, dependencias, Hilt, Retrofit, Room, Navigation. | Arquitectura modular desde el día 1. Separación domain/data/feature. | — |
| Lun 02/06 | M01 — Design System | Tema visual completo: colores, tipografía, espaciado. Componentes atómicos: botones, inputs, cards, chips, badges, top bar, scaffold. | Sin dynamic color para control total del tema. Prefijo Oficios* en todos los componentes. | — |
| Mié 04/06 | M01 — Design System | Componente OficiosDialog faltante del sprint anterior. | — | — |
| Mar 10/06 | M02 — Auth / Onboarding | Splash, Login, Registro cliente y proveedor, selección de oficio (autocomplete), recupero de contraseña, interceptor JWT + refresh automático de token. | TokenAuthenticator con Mutex para evitar conflictos de refresh paralelos. | — |
| Mié 11/06 | M02 — Auth / Onboarding | Correcciones visuales y funcionales del flujo auth. Primeros tests automatizados (unit + UI). | SharedFlow(replay=1) para efectos de navegación que no se pierdan. | — |
| Mar 17/06 | M02 — Auth / Onboarding | Onboarding proveedor completo: DNI (número + fotos frente/dorso), info profesional, rubros, disponibilidad, métodos de pago, domicilio local, finalizar perfil. Logout. | Validación de identidad integrada en el onboarding — no es un módulo aparte. | Corrección pendiente en flujo de validación. |
| Vie 19/06 | M02 — Auth / Onboarding | Corrección de validaciones y detalles de UI del flujo de registro (ticket pendiente del sprint). | — | — |
| Mié 24/06 | M02 — Auth / Onboarding | Flujo completo de validación de perfil corregido. Login → Onboarding → Home funciona de punta a punta para cliente y proveedor. | navigateToInitialDestination() centraliza toda la lógica de destino post-login. | — |
| Jue 25/06 | Documentación | Generación de documentación técnica, informe de avance y corrección de la estimación (fusión M02+M09). | M09 no tiene sentido como módulo independiente; la validación de identidad es parte del onboarding del proveedor. | — |
| Vie 26/06 |  |  |  |  |
| Lun 29/06 |  |  |  |  |
| Mar 30/06 |  |  |  |  |
| Mié 01/07 |  |  |  |  |
| Jue 02/07 |  |  |  |  |
| Vie 03/07 |  |  |  |  |
| Lun 06/07 |  |  |  |  |
| Mar 07/07 |  |  |  |  |
| Mié 08/07 |  |  |  |  |
| Jue 09/07 |  |  |  |  |
| Vie 10/07 |  |  |  |  |

Continuará en página siguiente conforme se avance en el proyecto.