Informe de Cierre de Modulos

M01 + M02  |  Infraestructura tecnica y Design System Base  |  Junio 2026

M01 — Infraestructura tecnica

| M01 | Infraestructura tecnica Transversal | 4d estimados | 4d reales | Completado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alcance entregado

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Arquitectura modular | 14 modulos Gradle independientes: :app, :core:common, :core:data, :core:designsystem, :core:domain, :core:network, :core:testing, :domain, :feature:auth, :feature:home, :feature:onboarding, :feature:settings. |
| Hilt (DI) | Inyeccion de dependencias con @HiltAndroidApp, @HiltViewModel, modulos por feature y ApplicationComponent. Sin service locator ni singletons manuales. |
| Retrofit 2 + OkHttp 4 | Dos instancias Retrofit: @ApiRetrofit (backend real) y @DemoRetrofit (mocks). Timeout 30s. Logging sanitizado con SanitizedLoggingInterceptor en modo DEBUG. |
| Room Database | Setup base para cache local: dao, entities y migrations. Listo para usar en modulos de pedidos y trabajadores. |
| Navigation Compose | NavHost unico en :app. NavGraphBuilder extension functions por feature. Constantes *Destination por modulo. Funciones utilitarias: navigateToLoginClearingBackStack(), navigateToInitialDestination(). |
| AppResult<T> | Sealed interface universal de error handling: Success ¦ Error con AppError tipado (Network, Validation, Unauthorized, Forbidden, NotFound, Conflict, Unknown). |
| AuthInterceptor | Inyeccion automatica de Bearer token en todas las requests no publicas. |
| TokenAuthenticator | Refresh automatico de JWT con Mutex para evitar race conditions. Maximo 2 reintentos. Si falla, dispara logout automatico. |
| SessionManager | Singleton que expone authState: Flow<AuthState>. Maneja restoreFromStorage(), updateTokens() y updateCachedUser(). Token persistido con SecurityCrypto (EncryptedSharedPreferences). |
| PublicEndpoints | 5 rutas marcadas como publicas: no requieren token. El interceptor las excluye automaticamente. |

Decisiones tecnicas clave

- Arquitectura modular desde el dia 1: separar :core del :feature impide dependencias circulares y acelera builds incrementales.

- AppResult<T> como contrato universal: todos los repositorios retornan este tipo, lo que hace el manejo de errores uniforme y testeable en toda la app.

- Dual Retrofit (@ApiRetrofit / @DemoRetrofit): permite trabajar con mocks locales mientras el backend no esta listo, sin tocar codigo de feature.

- TokenAuthenticator con Mutex: evita que dos requests paralelas disparen el refresh simultaneamente, lo que causaria tokens invalidos en carrera.

- SecurityCrypto para tokens: el JWT no se guarda en SharedPreferences plano. Se usa EncryptedSharedPreferences para cumplir con buenas practicas de seguridad en Android.

Estado de testing

| Componente | Cobertura | Notas |
| --- | --- | --- |
| AppResult / AppError | Unit tests | Casos de exito, error de red, unauthorized, not found, conflict. |
| TokenAuthenticator | Unit tests | Refresh exitoso, refresh fallido, max reintentos, Mutex bajo concurrencia. |
| AuthInterceptor | Unit tests | Inyeccion de token, skip en rutas publicas. |
| SessionManager | Unit tests | restoreFromStorage, updateTokens, estado de sesion. |
| Navigation (AppRoutes) | Manual | Navegacion entre grafos verificada en dispositivo fisico. |

Dependencias que habilita

- Todos los modulos de feature dependen de este modulo para DI, networking, navegacion y manejo de errores.

- El TokenAuthenticator y SessionManager son prerequisito para cualquier pantalla autenticada.

- AppResult<T> es el contrato que deben seguir todos los repositorios futuros.

M02 — Design System Base

| M02 | Design System Base Fundacion | 5d estimados | 5d reales | Completado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alcance entregado

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| OficiosTheme | Tema central de la app. Expone colores, tipografia y shapes de Material 3 con tokens propios. Sin dynamic color para control total del aspecto visual. |
| Tokens de diseno | AppSpacing (4/8/12/16/24/32/48dp), AppElevation, Alpha (opacidades semanticas), AppRadius (bordes por contexto). Centralizados en :core:designsystem. |
| Botones | OfiiciosPrimaryButton, OficiosSecondaryButton, OficiosTextButton, OficiosIconButton con variantes de estado (enabled, disabled, loading). |
| Inputs y formularios | OficiosTextField, OficiosPasswordField, OficiosSearchBar, OficiosDropdown, OficiosDatePicker con validacion visual integrada. |
| Cards | OficiosCard, OficiosWorkerCard, OficiosServiceCard con elevacion y bordes configurables. |
| Chips y badges | OficiosChip (seleccionable/no), OficiosBadge (numero/estado), OficiosStatusChip con colores semanticos (disponible, ocupado, inactivo). |
| Navegacion | OficiosBottomNavigation, OficiosTopBar, OficiosBackButton, OficiosTabRow. |
| Scaffold y layout | OficiosScaffold wrapper que une TopBar + BottomNav + contenido con padding correcto en todos los modos. |
| Feedback y estados | OficiosDialog, OficiosBottomSheet, OficiosSnackbar, OficiosLoadingOverlay, OficiosEmptyState, OficiosErrorState. |
| Brand y utilidades | OficiosLogo, OficiosDivider, OficiosSectionHeader, OficiosAvatar, OficiosRatingBar. |
| Calendario | OficiosCalendar base (sin slots aun — se completa en M08), OficiosDayCell. |

Decisiones tecnicas clave

- Prefijo Oficios* en todos los componentes: evita colisiones con componentes de Material 3 y hace el codigo busqueable. Regla reforzada en .cursor/rules/android-standardization.mdc.

- Sin dynamic color: el tema no usa la paleta dinamica de Android 12+. Garantiza que los colores sean identicos en todos los dispositivos independientemente del fondo de pantalla.

- Tokens centralizados: al cambiar AppSpacing.Medium se actualizan todos los componentes que lo usan. Sin magic numbers dispersos en el codigo.

- Componentes sin logica de negocio: todos los Composables del Design System son stateless. Reciben parametros y emiten callbacks. La logica vive en los ViewModels de cada feature.

- OficiosScaffold como punto unico de estructura: centraliza el manejo de padding, insets y safe areas. Los screens de feature no necesitan preocuparse por la barra de estado o de navegacion del sistema.

Inventario de componentes (resumen)

| Categoria | Cant. | Componentes |
| --- | --- | --- |
| Botones | 4 | OficiosPrimaryButton, SecondaryButton, TextButton, IconButton |
| Inputs | 5 | OficiosTextField, PasswordField, SearchBar, Dropdown, DatePicker |
| Cards | 3 | OficiosCard, WorkerCard, ServiceCard |
| Chips y badges | 3 | OficiosChip, Badge, StatusChip |
| Navegacion | 4 | OficiosBottomNavigation, TopBar, BackButton, TabRow |
| Layout | 2 | OficiosScaffold, SectionHeader |
| Feedback | 5 | OficiosDialog, BottomSheet, Snackbar, LoadingOverlay, EmptyState, ErrorState |
| Brand / util | 5 | OficiosLogo, Divider, Avatar, RatingBar, Separator |
| Calendario | 2 | OficiosCalendar (base), DayCell |
| Tema / tokens | 4 | OficiosTheme, AppSpacing, AppElevation, Alpha, AppRadius |

Estado de testing

| Componente | Tipo de prueba | Notas |
| --- | --- | --- |
| OficiosTheme | Unit test | Verificacion de tokens de color en light/dark mode. |
| Componentes atomicos | UI test (Compose) | Renderizado en estados enabled/disabled/loading verificado con ComposeTestRule. |
| OficiosScaffold | UI test (Compose) | Verifica que el contenido respeta los insets correctamente. |

Dependencias que habilita

- Todo modulo de feature consume el Design System. Sin este modulo no existe consistencia visual en la app.

- El OficiosScaffold es prerequisito para cualquier pantalla con navegacion inferior.

- Los estados de error y vacio (OficiosEmptyState, OficiosErrorState) son usados por todos los modulos de contenido.

- OficiosCalendar base sera extendido en M08 con logica de slots de disponibilidad.

Resumen de cierre

| # | Modulo | Dias est. | Dias reales | Variacion | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Infraestructura tecnica | 4d | 4d | 0d | Completado |
| 02 | Design System Base | 5d | 5d | 0d | Completado |
| TOTAL |  | 9d | 9d | 0d | En plazo |

Proximo modulo: M03 — Auth / Onboarding + Identidad (9 dias habiles estimados).